TAFWELA

Smart Fuel Station Congestion Solution

خطة توزيع العمل على الفريق

نبذة عن المشروع تطبيق موبايل مبني بـ Flutter يساعد السائقين في مصر على تحديد محطات الوقود القريبة ومعرفة مستوى الازدحام بها في الوقت الحقيقي، مع امكانية التنقل الفوري عبر Google Maps. التقنية: Flutter (Android & iOS) ¦ Backend: Firebase ¦ Maps: Google Maps API

ملخص توزيع الفريق

| # | الاسم | الدور | المسؤولية الرئيسية |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | الفرد 1 | UI/UX Designer + Flutter Dev | تصميم Figma + شاشات Onboarding والتوثيق |
| 2 | الفرد 2 | Maps & GPS Developer | خريطة المحطات، GPS، عرض المؤشرات اللونية |
| 3 | الفرد 3 | Backend & Firebase Engineer | Firebase، قاعدة البيانات، Real-time updates |
| 4 | الفرد 4 | Staff Panel Developer | لوحة تحكم موظف المحطة وتغيير حالة الازدحام |
| 5 | الفرد 5 | Navigation & Details Developer | تفاصيل المحطة، التنقل عبر Google Maps، البحث |
| 6 | الفرد 6 | Integration, Testing & DevOps | State Management، ربط الموديولات، Testing، Deploy |

تفاصيل مهام كل فرد

| 🎨 الفرد 1 — UI/UX Designer + Flutter Dev |  |
| --- | --- |
| الدور مصمم الواجهات ومطور شاشات الدخول | الادوات والتقنيات Flutter, Figma, Dart, Google Fonts, Flutter Animations |
| المهام التفصيلية - تصميم wireframes وprototypes كاملة على Figma لكل شاشات التطبيق (User + Staff) - بناء شاشة Splash Screen مع animation بسيط - بناء شاشات Onboarding (3-4 شاشات تعريفية) - بناء شاشات Login و Register مع Form Validation - تصميم Color System (اللون الاخضر/الاصفر/الاحمر/الرمادي للازدحام) - تصميم مكونات UI مشتركة (Buttons, Cards, Badges) كـ Reusable Widgets - ضمان تجربة مستخدم سلسة وتصميم Responsive على مختلف احجام الشاشات - توثيق Design System وتسليمه للفريق | المخرجات - ملف Figma كامل بكل الشاشات - شاشات Splash + Onboarding جاهزة بالكود - شاشات Login + Register مع Validation - مكتبة Widgets مشتركة للفريق - Design System Document |

| 🗺️ الفرد 2 — Maps & GPS Developer |  |
| --- | --- |
| الدور مطور الخريطة وتحديد المواقع | الادوات والتقنيات Flutter, Google Maps Flutter, Geolocator, dart:math |
| المهام التفصيلية - دمج Google Maps SDK في Flutter وضبط الاعدادات - تفعيل GPS لتحديد موقع المستخدم تلقائياً (Geolocator) - عرض المحطات القريبة كـ Custom Markers على الخريطة - تلوين كل Marker حسب حالة الازدحام (اخضر/اصفر/احمر/رمادي) - حساب المسافة بين المستخدم وكل محطة وعرضها - فلترة المحطات حسب المسافة (مثلاً: اقرب 5 او 10 كم) - عرض Cluster للمحطات عند Zoom Out - التعامل مع حالات عدم اذن GPS وعرض رسائل مناسبة | المخرجات - شاشة الخريطة الرئيسية مع المحطات - Custom Markers ملونة حسب الحالة - نظام حساب المسافة وترتيب المحطات - فلتر البحث بالمسافة |

| 🔥 الفرد 3 — Backend & Firebase Engineer |  |
| --- | --- |
| الدور مهندس قاعدة البيانات والخادم | الادوات والتقنيات Firebase, Firestore, Cloud Functions, Firebase Auth, Node.js |
| المهام التفصيلية - انشاء وضبط مشروع Firebase (Firestore, Auth, Cloud Functions) - تصميم هيكل قاعدة البيانات: collections للمحطات والمستخدمين والموظفين - انشاء Firestore Rules لتحديد صلاحيات القراءة والكتابة - بناء Firebase Authentication لتسجيل الدخول (Email/Password) - انشاء نظام Real-time Listener لتحديث حالة الازدحام فورياً - اضافة بيانات المحطات الاولية (Seed Data) في Firestore - بناء Cloud Function لارسال Notification عند تغير الحالة - ادارة الـ Firebase Security Rules وحماية البيانات | المخرجات - Firebase Project جاهز بالكامل - Firestore Database Schema موثق - Authentication يعمل لنوعي المستخدمين - Real-time updates تعمل - Security Rules محكمة - Seed Data للمحطات |

| 👷 الفرد 4 — Staff Panel Developer |  |
| --- | --- |
| الدور مطور لوحة تحكم موظف المحطة | الادوات والتقنيات Flutter, Firebase Auth, Firestore, Dart |
| المهام التفصيلية - بناء شاشة تسجيل دخول خاصة بموظف المحطة - التحقق من صلاحية الموظف (Authorized Employee فقط) - بناء لوحة التحكم الرئيسية للموظف مع اسم المحطة - بناء واجهة تغيير حالة الازدحام باربع خيارات (Low/Medium/High/No Fuel) - عرض تاريخ اخر تحديث وتفاصيل التغييرات - ربط كل تغيير مع Firestore وتسجيل هوية الموظف والوقت - اضافة تأكيد (Confirmation Dialog) قبل تغيير الحالة - بناء صفحة بروفايل للموظف مع اسم المحطة ومعلوماته | المخرجات - شاشة Login خاصة بالموظف - Dashboard للموظف يعمل بالكامل - نظام تغيير حالة الازدحام - سجل التغييرات مرتبط بـ Firestore |

| 🧭 الفرد 5 — Navigation & Details Developer |  |
| --- | --- |
| الدور مطور صفحة التفاصيل والتنقل | الادوات والتقنيات Flutter, url_launcher, Google Maps, shared_preferences |
| المهام التفصيلية - بناء شاشة تفاصيل المحطة (الاسم، العنوان، المسافة، الحالة، ساعات العمل) - بناء بادج لونية واضحة لحالة الازدحام داخل الشاشة - انشاء زر Navigate يفتح Google Maps مباشرة بالاتجاهات - بناء شاشة قائمة المحطات List View كبديل للخريطة - اضافة خاصية البحث عن محطة بالاسم او المنطقة - اضافة خاصية الفلترة (فلتر بالحالة: اخضر فقط مثلاً) - بناء شاشة المفضلة لحفظ المحطات المفضلة - دعم مشاركة تفاصيل المحطة (Share) | المخرجات - شاشة تفاصيل المحطة كاملة - زر Navigation يعمل - شاشة List View مع البحث والفلترة - شاشة المفضلة - Share Feature |

| ⚙️ الفرد 6 — Integration, Testing & DevOps |  |
| --- | --- |
| الدور مهندس التكامل والاختبار والنشر | الادوات والتقنيات Flutter, Riverpod/Bloc, flutter_test, GitHub Actions, Git |
| المهام التفصيلية - اعداد State Management للمشروع (Riverpod او Bloc) - ربط كل الـ Modules ببعض وضمان تدفق البيانات - كتابة Unit Tests لاهم وظائف المشروع - كتابة Widget Tests لاهم الشاشات - اعداد ملف pubspec.yaml وادارة الـ dependencies - ضبط GitHub Repository والـ branching strategy - اعداد Code Review process للفريق - بناء APK النهائي ورفعه على GitHub Releases - توثيق README كامل بتعليمات التثبيت والاعداد - متابعة ومعالجة الـ Bugs المكتشفة من الفريق | المخرجات - State Management يعمل بالكامل - التطبيق مربوط ومتكامل بدون اخطاء - Test Cases مكتوبة - APK نهائي جاهز - README موثق على GitHub |

الجدول الزمني المقترح

| الاسبوع | المرحلة | المهام |
| --- | --- | --- |
| الاسبوع 1 | التصميم والاعداد | تصميم Figma + اعداد Firebase + هيكل المشروع + GitHub Setup |
| الاسبوع 2 | التطوير الاساسي | شاشات Onboarding/Login + خريطة GPS + Staff Panel + Backend |
| الاسبوع 3 | اكمال الميزات | Navigation + تفاصيل المحطة + البحث + ربط Real-time |
| الاسبوع 4 | التكامل والاختبار | Integration + Testing + Bug Fixes + APK نهائي + توثيق |

بروتوكول التواصل والعمل الجماعي

| اجتماعات | ادوات | قواعد GitHub |
| --- | --- | --- |
| - Stand-up يومي (15 دقيقة) - مراجعة اسبوعية لكل الفريق - Code Review قبل كل Merge | - GitHub للكود - Trello او Notion للمهام - WhatsApp/Discord للتواصل | - كل فرد يشتغل على branch منفصل - Commit messages واضحة بالعربي - Pull Request + Reviewer قبل Merge |

بالتوفيق للفريق كله  🚀  TAFWELA